# طرح پیشنهادی پروژه:  سیستم هوشمند ممیزی و راستی‌آزمایی خودکار قوانین فایروال (NGFW)

## ۱. مقدمه و بیان مسئله

در زیرساخت‌های مدرن شبکه، به‌ویژه در مراکز داده و مراکز کامپیوتر دانشگاهی، فایروال‌ها به‌عنوان خط مقدم امنیت عمل می‌کنند. با گسترش شبکه، افزایش تعداد سرویس‌ها و تغییرات مداوم در سطوح دسترسی، تعداد قوانین (Rules) در فایروال‌های نسل جدید (NGFW) به‌شدت افزایش می‌یابد.

از آنجا که ارزیابی قوانین فایروال به‌صورت از بالا به پایین (Top-Down) و بر اساس نخستین تطبیق (First-Match) انجام می‌شود، اعمال تغییرات دستی توسط مدیران شبکه معمولاً منجر به بروز خطاهای انسانی و آنومالی‌های منطقی زیر می‌گردد:

- سایه خوردن قوانین (Shadowing): بی اثر شدن کامل یک قانون به دلیل وجود قانونی عمومی‌تر با اولویت بالاتر.

- تکرار و بی‌اثری (Redundancy): پردازش اضافی ترافیک توسط قوانین تکراری که بار پردازشی فایروال را بالا می‌برد.

- تداخل و ابهام (Correlation/Conflict): وجود قوانین همپوشان با دسترسی‌های متناقض که رفتار شبکه را وابسته به ترتیب قرارگیری می‌کند.

تحلیل چشمی و دستی این حجم از قوانین برای کشف روزنه‌های امنیتی و تداخل‌ها، کاری زمان‌بر، پیچیده و همراه با درصد خطای بالاست.

## ۲. هدف پروژه

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم خودکار تحلیل ایستاتیک (Static Policy Analyzer) است که با دریافت پیکربندی فایروال‌های مختلف، ساختار منطقی آن‌ها را مدلسازی کرده و تمامی تداخل‌ها، قوانین بی‌اثر و روزنه‌های امنیتی را به‌صورت کاملاً دقیق و اثبات‌پذیر استخراج کند.

## ۳. معماری و ابزارهای مورد استفاده

این سیستم از یک معماری دو لایه و ماژولار بهره می‌برد تا انعطاف‌پذیری لازم برای کار با انواع فایروال‌ها (از جمله Fortinet, Cisco, Palo Alto, iptables) را داشته باشد

:
[فایل پیکربندی فایروال] ──> (پایتون: Parser) ──> [پروگ: Engine منطقی] ──> (پایتون: گزارش‌ساز)

- لایه‌ی رابط و پردازش اولیه (Python):

  - خواندن و پارس کردن فایل‌های پیکربندی (JSON/CSV/Text).

  - استخراج اعضا، گروه‌ها (Object Groups) و قوانین لایه‌های ۳، ۴ و ۷ (NGFW).

  - تبدیل پویای داده‌ها به گزاره‌های منطقی (Facts) و تزریق آن‌ها به موتور استنتاج.

  - تولید گزارش نهایی شفاف و ارائه راهکارهای اصلاحی به مدیر شبکه.

- لایه‌ی استنتاج و ارزیابی منطقی (SWI-Prolog):

  - استفاده از برنامه‌نویسی منطقی (Logic Programming) جهت مدلسازی رفتار فایروال.

  - پیاده‌سازی قواعد استنتاجی برای محاسبات زیرشبکه‌ها (Subnetting) و وراثت گروه‌ها.

  - کشف فرمال و قطعی (۱۰۰٪ دقیق) آنومالی‌ها بر پایه منطق صورت‌گرا بدون نیاز به ارسال ترافیک واقعی در شبکه.

## ۴. دستاوردها و مزایای عملیاتی برای مرکز کامپیوتر

- صفر بودن ریسک عملیاتی: تحلیل‌ها کلاً روی کپی فایل کانفیگ صورت گرفته و هیچ خللی در کارکرد زنده شبکه ایجاد نمی‌کند.

- بهینه‌سازی کارایی فایروال: با حذف قوانین زاید و سایه‌خورده، بار پردازشی پردازنده فایروال کاهش می‌یابد.

- ارتقای سطح امنیت: کشف تداخل‌های پنهانی که ممکن است دسترسی‌های غیرمجاز ایجاد کرده باشند.

- گزارش‌دهی هوشمند: ارائه پیشنهادات دقیق جهت اصلاح ترتیب یا ادغام قوانین.

## 🗺️ برنامه فازبندی و نقشه‌ی راه پروژه (۴ هفته)

[فاز ۱: هسته‌ی ریاضی و IPها] ──> [فاز ۲: موتور استنتاج پروگ] ──> [فاز ۳: اتصال پایتون & Parser] ──> [فاز ۴: گزارش‌ساز & تست واقعی]

### 🔹 فاز ۱ (هفته اول): طراحی ساختار داده و توابع پایه IP/Subnet در پروگ

توی این فاز، کاری به خودِ قوانین فایروال نداریم؛ اول باید ابزار منطقی مقایسه آدرس‌ها رو آماده کنیم.

- خروجی این فاز: نوشتن کدهای پروگ برای بررسی زیرمجموعه بودن IPها و Subnetها.

- اقدامات اصلی:

  - تعریف ساختار IPها و Maskها در پروگ (مثلاً ip(192, 168, 1, 0, 24)).

  - نوشتن قاعده is_subset_ip(IP1, IP2) برای تشخیص اینکه آیا یک IP یا Subnet داخل یک Subnet دیگه هست یا نه.

  - نوشتن قاعده مقایسه پورت‌ها is_subset_port(Port1, Port2).

### 🔹 فاز ۲ (هفته دوم): پیاده‌سازی منطق کشف ۴ آنومالی اصلی در پروگ

این فاز قلب مفاهیمی و تئوریک پروژه‌ست. منطق تشخیص تداخل‌ها رو روی داده‌های فرضی پیاده می‌کنیم.

- خروجی این فاز: فایل firewall_engine.pl شامل قواعد کشف خطاهای فایروال.

- اقدامات اصلی:

  - Shadowing: نوشتن قاعده is_shadowed(Rule2, Rule1) برای قوانینی که بی‌اثر مطلق شدن.

  - Redundancy: کشف قوانین تکراری که وجودشون بار اضافه به سیستم می‌یاره.

  - Correlation / Conflict: کشف قوانین همپوشان که اکشن‌های متناقض دارن (ALLOW در برابر DENY).

  - Generalization: کشف حالت‌هایی که یک قانون خاص قبل از قانون عمومی اومده و بررسی صحت منطقیش.

در این فاز، با مرور کدهای پروژه متوجه شدم که برای تشخیص آنومالی از پردیکیت داخلی findall/3 در پرولوگ استفاده شده است. این روش به این صورت عمل می‌کند که هر قانون را با تمام قوانین دیگر مقایسه می‌کند تا وجود آنومالی را بررسی کند. در نتیجه، پیچیدگی زمانی الگوریتم برابر با O(N2) خواهد بود که با افزایش تعداد قوانین، زمان اجرا به شدت افزایش یافته و اجرای سیستم روی یک فایروال واقعی را بسیار کند می‌کند.

به همین دلیل، تحقیقاتی برای کاهش پیچیدگی الگوریتم انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که به جای مقایسه‌ی هر قانون با تمام قوانین دیگر، می‌توان ابتدا قوانین را بر اساس بازه‌ی SrcIP (که از پردیکیت ip_range/3 استخراج می‌شود) مرتب کرد و سپس تنها قوانینی را که در این ترتیب واقعاً دارای هم‌پوشانی بازه هستند، به عنوان کاندید بررسی انتخاب نمود. این روش بر پایه‌ی الگوریتم Sweep-Line است؛ همان تکنیکی که در الگوریتم‌های Computational Geometry برای یافتن بازه‌های هم‌پوشان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

________________________________________

روش پیشنهادی

پیش از آنکه پایتون قوانین را به پرولوگ تزریق (assert) کند یا آن‌ها را به موتور استنتاج ارسال نماید، مراحل زیر انجام می‌شود:

قوانین بر اساس بازه‌های IP یا Subnet با استفاده از الگوریتم Sweep-Line یا ساختار داده‌ی Interval Tree دسته‌بندی می‌شوند.

تنها جفت‌قوانینی (Candidate Pairs) که حداقل در محدوده‌ی IP دارای هم‌پوشانی هستند استخراج می‌شوند.

فقط همین جفت‌های کاندید برای اثبات وجود آنومالی به موتور پرولوگ ارسال می‌شوند.

مزیت این روش:

اجرای الگوریتم Sweep-Line در پایتون (با استفاده از کتابخانه‌هایی مانند intervaltree) دارای پیچیدگی زمانی O(NlogN) است.

موتور پرولوگ بدون هیچ تغییری در منطق استنتاج خود، تنها روی تعداد بسیار کمی از قوانین اجرا شده و در مدت زمان بسیار کوتاهی (در حد صدم ثانیه) آنومالی را اثبات می‌کند.

________________________________________

الگوریتم Sweep-Line (خط جاروب)

الگوریتم Sweep-Line یا خط جاروب یکی از تکنیک‌های کلاسیک در حوزه‌ی Computational Geometry است که برای یافتن هم‌پوشانی یا تقاطع بین اشیایی مانند نقاط، بازه‌ها و مستطیل‌ها استفاده می‌شود.

________________________________________

مسئله اصلی

فرض کنید N بازه (برای مثال، N محدوده‌ی IP مربوط به قوانین فایروال) در اختیار داریم و می‌خواهیم مشخص کنیم کدام بازه‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی (Overlap) دارند.

روش ساده (Naive)

در این روش، هر بازه با تمام N−1 بازه‌ی دیگر مقایسه می‌شود.

پیچیدگی زمانی:

O(N^2)

برای مثال، اگر 10,000 قانون فایروال وجود داشته باشد، تعداد مقایسه‌ها برابر خواهد بود با:

100,000,000

که زمان اجرای بسیار زیادی را به سیستم تحمیل می‌کند.

________________________________________

ایده‌ی الگوریتم Sweep-Line

فرض کنید یک خط عمودی فرضی (Sweep Line) از کوچک‌ترین آدرس IP به سمت بزرگ‌ترین آدرس IP حرکت می‌کند.

در طول این حرکت، تنها بازه‌هایی بررسی می‌شوند که واقعاً امکان هم‌پوشانی با یکدیگر را دارند.

________________________________________

مرحله ۱: تبدیل بازه‌ها به رویداد (Events)

هر بازه‌ی IP به صورت [Lo,Hi] به دو رویداد تبدیل می‌شود:

Start Event: در نقطه‌ی Lo (ورود به بازه)

End Event: در نقطه‌ی Hi (خروج از بازه)

________________________________________

مرحله ۲: مرتب‌سازی رویدادها (Sorting)

تمام رویدادها بر اساس مقدار عددی آدرس IP از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین مرتب می‌شوند.

پیچیدگی این مرحله:

O(NlogN)

________________________________________

مرحله ۳: حرکت خط جاروب و نگهداری مجموعه فعال (Active Set)

در این مرحله یک ساختار داده با نام Active Set نگهداری می‌شود که شامل تمام بازه‌هایی است که در لحظه‌ی جاری توسط خط جاروب قطع شده‌اند.

هنگامی که خط جاروب به یک Start Event مربوط به قانون A می‌رسد:

قانون A با تمام قوانینی که هم‌اکنون در Active Set قرار دارند مقایسه می‌شود؛ زیرا تمام اعضای Active Set الزاماً با قانون A دارای هم‌پوشانی هستند.

پس از انجام این مقایسه‌ها، قانون A نیز به Active Set اضافه می‌شود.

هنگامی که خط جاروب به یک End Event مربوط به قانون A می‌رسد:

قانون A از Active Set حذف می‌شود؛ زیرا پس از این نقطه دیگر امکان هم‌پوشانی با قوانین بعدی را نخواهد داشت.

### 🔹 فاز ۳ (هفته سوم): اتصال پایتون به پروگ و طراحی پارسر (Parser)

توی این فاز، پایتون وارد میدون میشه تا ورودی‌ها رو به‌صورت پویا بگیره و به پروگ تزریق کنه.

- خروجی این فاز: اسکریپت پایتون که فایل کانفیگ رو می‌خونه و موتور پروگ رو صدا می‌زنه.

- اقدامات اصلی:

  - نصب و کانفیگ کتابخانه pyswip برای برقراری ارتباط بین پایتون و SWI-Prolog.

  - نوشتن یک Parser ساده در پایتون برای خواندن فایل ورودی (فرمت JSON/CSV یا خروجی فایروال).

  - تبدیل داده‌های ورودی به factهای dynamic در پروگ با استفاده از assertz.

### 🔹 فاز ۴ (هفته چهارم): توسعه گزارش‌ساز، پیشنهادات اصلاحی و تست زنده

توی این فاز، پروژه‌ت از یک کد ساده به یک ابزار مدیریتی شیک و قابل ارائه تبدیل میشه.

- خروجی این فاز: گزارش نهایی جامع (HTML/JSON یا متنی) با پیشنهاد اصلاح به ادمین شبکه.

- اقدامات اصلی:

  - طراحی بخش Remediation در پایتون (مثلاً: "پیشنهاد: جابه‌جایی قانون ۱۵ به خط ۳").

  - تولید یک خروجی تمیز و ساختاریافته از آنومالی‌های کشف‌شده.

  - دریافت نمونه کانفیگ واقعی از مرکز کامپیوتر دانشگاه و اجرای تست نهایی رویش!